同期资料本地文档报告文件解析处理平台项目  项目合作协议

甲方：上海惟誉企业管理咨询有限公司

乙方：上海艾思达企业管理咨询有限公司

丙方：江苏启耀星光科技有限公司

丁方：苏州朗加信息科技有限公司

签订时间：

签订地点：上海

目录

1. 项目概况	3

2. 项目履行	3

3. 各方权利与义务	4

4. 合作时间	4

5. 项目费用和支付方式	4

6. 验收、结算规则	6

7. 运维服务	7

8. 技术成果	7

9. 保密义务	7

10. 合同的变更和解除	7

11. 违约责任	8

12. 其他事项	8

签  署  页	9

附件一：《技术规格说明书》	10

技术规格说明书	10

一、项目概述	10

二、项目建设内容	11

三、系统功能要求	11

四、技术要求	15

4.1.部署及拓展要求	15

五、进度要求	16

六、质量控制	16

七、文件提供	17

八、项目知识产权要求	17

十、技术服务要求	18

十一、分包	18

附件二：《云资源配置》	19

项目合作协议

甲方：上海惟誉企业管理咨询有限公司

机构代码：91310120MACUN8HNX8

乙方：上海艾思达企业管理咨询有限公司

机构代码：91310120MA7C3H4RXR

丙方：江苏启耀星光科技有限公司

机构代码：91320922MA1XWM4N72

丁方：苏州朗加信息科技有限公司

机构代码：91320594MA1WNJHC1W

鉴于本协议为甲、乙、丙、丁四方就 同期资料本地文档报告文件解析处理平台项目 进行专项开发并分配相应的服务报酬，协议四方为明确各自的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，本着平等互信、真诚合作的原则达成如下协议：

- 项目概况

开发的目标：解析甲乙丙三方提供的数据源文件、报告模板文件，搭建报告文件解析处理平台，满足自动生成同期资料本地文档报告的业务需要；系统设计上应支持本地部署、云上部署、支持专用设备应用部署，系统架构设计应支持后续功能拓展。

  - 开发的内容：详见附件一：《技术规格说明书》

1.2开发需要的云资源配置：详见附件二

- 项目履行

  - 交付期限为：2025年3月31日前 完成系统上线试运行；2025年5月31日前 完成项目验收（后附以技术规格说明书为验收标准）。

  - 履行地点为：上海市

  - 丁方在协议交付时间截止前完成规定的开发工作，并通过试运行，系统稳定。协议履行期间，甲、乙、丙方需统筹协调配合丁方完成对接工作，因甲乙丙方未履行或未完全履行其义务造成丁方项目交付的问题，丁方不承担相关责任。

  - 丁方应按下述计划流程开展工作，并提交相应成果，以确保研究按期进行。

- 产品经理：需求梳理，逻辑流程设计；

- UI设计：展示页面，文件导入页面，系统管理页面等基本功能页面设计；

- 前端开发：展示框架、上传文件、系统管理；

- 后端开发：文件解析、处理、生成；

- 测试：单元测试、系统集成测试。

- 各方权利与义务

  - 甲方和乙方权利与义务

    - 为妥善完成本项目相应事宜提供必要的业务和市场支持。

    - 甲方和乙方按丁方要求向丁方提供本协议工作所需的工作资料。

    - 甲方和乙方需要向丁方提供项目所需的数据接口。

    - 主导本项目验收工作，执行验收程序。

  - 丙方权利与义务

    - 对丁方提供的调研资料、策划方案、实施方案、过程资料等进行审定，协调解决在实施、测试和管理中的未尽事宜。

    - 监督本项目实施进度和质量标准，确保本项目按时、优质完成，满足实施要求，实现项目建立初衷。

    - 对丁方顺利完成本项目实施、测试及后续维护等工作提供必要的支持。

    - 协调和配合本项目验收工作。

  - 丁方权利与义务

    - 为妥善完成本项目相应事宜提供必要的技术支持。

    - 提供本项目调研资料、策划方案、实施方案及过程资料。

    - 负责本项目的项目调研工作、设计策划工作及具体实施工作。

    - 负责本项目所属全部技术服务、测试工作。

    - 完成本项目的验收准备工作和验收汇报工作。

    - 提供技术维护服务，提供线上及线下技术支持。

- 合作时间

自本协议签字生效之日起至本项目全部完结为止。期满后四方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。

- 项目费用和支付方式

  - 项目费用

本项目包括软件开发费用和系统需要的云资源组成，含税共计（大写）人民币 叁拾陆万玖仟元整（￥369000.00元）。合同约定，本项目涉及到的软件和云资源由丁方统一负责采购供应，丁方负责部署及售后服务。（注：云资源按照一年使用成本计算，参考中国移动报批价格估算。云资源一年期满后，后续每年续约费用可由甲乙方共同出资交付丁方进行续约。）具体如下：

软件开发费用（大写）人民币 叁拾陆万元整（￥360000.00元），由甲乙丙三方共同承担（各支付费用的三分之一，知识产权共享）。

云资源费用（大写）人民币 玖仟元整（￥9000.00元）由使用方甲乙方共同承担。

  - 支付方式

开发服务报酬由甲、乙、丙方采用  分期  支付丁方，丁方在甲、乙、丙方付款前需提供等额增值税专用发票，发票内容为开发费。具体支付方式和时间如下：

- 预付款：甲、乙、丙三方于协议签订之日起 3 个工作日内共同（甲乙丙三方各支付预付款的三分之一）向丁方支付项目预付款，预付款额为人民币（大写）  壹拾伍万元整（￥150000.00元）。

- 初验款：项目按时完工且系统上线试运行2周后，经甲乙丙三方初步验收认可后，甲乙丙三方共同（甲乙丙三方各支付初验款的三分之一）向丁方支付本协议初验款，初验款为人民币(大写） 壹拾捌万元整（￥180000.00元）。

- 尾款：系统稳定运行3个月后，项目通过验收后，甲乙丙三方共同（甲乙丙三方各支付尾款的三分之一）向丁方支付本协议尾款，尾款为协议总额的余下款项，即人民币(大写） 叁万元整（￥30000.00元）。

  - 付款方式包括支票和银行汇款。如甲、乙、丙方不按上述方式进行付款，因而造成丁方无法取得款项，则视甲、乙、丙方未尽付款义务，丁方有权进行催讨款项。

  - 甲乙丙丁方开票信息如下：

甲方开票信息：

单位名称：上海惟誉企业管理咨询有限公司

税    号： 91310120MACUN8HNX8

地址电话：上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

开户行及账号：中国银行上海通阳路支行4416 8556 1512

乙方开票信息：

单位名称：上海艾思达企业管理咨询有限公司

税    号： 91310120MA7C3H4RXR

地址电话：

开户行及账号：

丙方开票信息：

名称：江苏启耀星光科技有限公司

纳税人识别号：91320922MA1XWM4N72

地址、电话：盐城市滨海县八滩镇利民村四组71号 13771711949

开户行、账号：中国建设银行股份有限公司滨海城中支行32050173723800000439

丁方开票信息：

名称：苏州朗加信息科技有限公司

纳税人识别号：91320594MA1WNJHC1W

地址、电话：苏州工业园区宏业路138号D幢2014室 18662284681

开户行、账号：中国农业银行苏州工业园区支行 10550101040291254

- 验收、结算规则

6.1 项目成果交由甲乙丙三方使用验证，是否满足设计需求。

6.2 甲乙丙三方根据丁方提供的项目成果在3个工作日内组织完成验收工作，并出具验收单（四方签字盖章）。

6.3 丁方在收到当期项目预收款的3个工作日内组织进行当期项目的开发工作，直至当期项目验收完成。

6.4如验收不通过，需组织再次开发，2周内再次验收。若验收完成晚于2025年6月30日，扣减总服务费5%。

- 运维服务

7.1丁方需提供为期一年的免费售后服务，时间从项目验收之日起。免费服务期满后，甲方、乙方和丁方再签定售后服务合同，售后服务每年按照合同金额的5%计算，由甲方自行承担维保费用。

7.2在质量保证期内，丁方需安排工程师提供“7*24小时远程服务”，出现问题后，及时通过远程技术支持下解决。在远程支持不能解决的情况下，安排技术人员在24小时内到达现场解决技术问题。

- 技术成果

- 本项目研究成果待收到全部款项后，其知识产权归甲乙丙三方共同所有。

- 丁方应按照本合同约定向甲乙丙三方交付软件产品，软件开发平台及全部源代码，并保证代码的完成性，可直接编译为应用程序正常使用。

3、甲方、乙方和丙方均有权复制本项目设计成果应用于其他项目，并无需经过其他方同意也不需要向其他方支付任何费用。甲方、乙方或丙方由于复制本项目设计成果所获收益，属于甲方、乙方或丙方的市场开拓成果，按照市场开拓情况归甲方、乙方或丙方单独所有。

- 保密义务

甲、乙、丙、丁四方保证对本协议内容及有关事项保守秘密，未经四方书面许可，不得向其他方透露有关内容。不将因合作而知悉的对方信息用于项目外的用途；只披露有关资料予与必须接触和知道的员工，并保证本方员工不向其他方泄露。项目实施中提供的所有资质文件及证明文件，仅供本项目使用，未经授权，四方不得向其他方展示、提供和泄露。如有发现，且损害了一方利益，将追究其责任。

- 合同的变更和解除

  - 在本协议履行过程中，经甲乙丙四方协商一致，并以书面形式确认，不能就变更达成一致意见的，应当按照原协议条款执行。

  - 发生以下情形之一的，四方可变更或解除本协议：

    - 一方丧失履约能力的；

    - 由于不可抗力或由于一方虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；

    - 由于一方违约，严重影响了另一方经济利益，使协议履行成为不必要；

    - 因情况发生变化，四方经过协商同意；

    - 国家政策变动等使原合同的继续履行显失公平或合同无法履行；

    - 协议中约定的其它变更或解除协议的情况出现。

- 违约责任

如果四方违反本协议任何条款，非违约方有权终止本协议的执行，并依法要求违约方赔偿损害。

- 其他事项

  - 对于本协议中未约定的事宜，各方应友好协商解决；不能协商解决的，可向项目所在地法院提起诉讼；

  - 本协议未尽或需补充事宜，四方可在本协议基础上签订补充协议，补充协议与本协议具备同样法律效力；

  - 本协议经四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖四方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以四方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

  - 本协议一式 四 份 ，各方各执 一 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

# 签  署  页

甲方： 上海惟誉企业管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

联系人：

电话：

签订日期：2024年   月   日

乙方：上海艾思达企业管理咨询有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

联系人：

电话：

签订日期：2024年   月   日

丙方：江苏启耀星光科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

联系人：

电话：

签订日期：2024年   月   日

丁方：苏州朗加信息科技有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

联系人：

电话：

签订日期：2024年   月   日

# 附件一：《技术规格说明书》

技术规格说明书

一、项目概述

1.1.项目名称

同期资料本地文档报告文件解析处理平台项目

1.2.建设目标

解析同期资料本地文档提供的数据源文件、报告模板文件，搭建报告文件解析处理平台，满足自动生成报告的业务需要。

系统设计上应支持本地部署、云上部署、支持专用设备应用部署，系统架构设计应支持后续功能拓展。

二、项目建设内容

根据甲方、乙方提供的数据源文件、报告模板文件、及规则，自动生成报告文件，支持根据修改后的报告文件反向生成模板，并提供人工比对确认的功能，减少在报告生成过程中的人力重复工作、提高报告准确性，提高工作效率。

三、系统功能要求

| 报告文件解析处理平台项目-配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明 | 数量 | 备注 |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |
| 1、文件解析，信息提取 |  |  | 1套 | 丁方提供 |
| 1.1 | 数据源管理 | excel、word文件上传，文件列表，文件管理，数据源类型管理 |  |  |
| 1.2 | 抽取规则 | 配置文件信息提取规则。 不同类型的文件，可以独立设置抽取规则，可以对抽取规则进行增删查改等管理操作。 |  |  |
| 1.3 | 文件解析 | 读取上传的excel文件，poi解析，并根据抽取规则进行信息提取，转化为结构化的数据 |  |  |
| 2、模板生成 |  |  |  |  |
| 2.1 | 关联设置 | 模板字段与文件提取到的信息关联关系设置。 可以对关联规则进行增删查改等管理操作。 |  |  |
| 2.2 | 模板生成 | 选择数据源，采用多线程异步模式，根据模板文件和抽取到的信息，生成符合国内要求的文件。生成进度查看。 |  |  |
| 2.3 | 文件管理、在线预览、下载 | 可以对生成的文件进行管理。 可以在线预览生成的文件，可以下载文件。 |  |  |
| 2.4 | 智能生成模板 | 上传全年人工修改后的文件，反向推理，生成新的模板文件。 |  |  |
| 2.5 | 人工比对确认 | 对智能生成的模板，可以比对差异，查看智能生成的数据源及逻辑。可以对生成的智能模板进行人工调整。 基于智能模板再生成新一年的数据，系统可以对比差异，人工进行比对确认。 |  |  |
| 2.6 | 图片生成 | 图片生成程序开发，优化。根据模板定制 |  |  |
| 3、配套服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 日志管理 | 日志记录管理 |  |  |
| 3.2 | 用户管理、角色权限 | 用户管理、角色权限管理 |  |  |
| 3.3 | 系统登录 | 登录 |  |  |
| 3.4 | 项目管理 | 需求分析、确认 界面设计、功能设计、确认 用户对接，流程跟踪 测试管理 交付管理，验收跟踪 用户培训 |  |  |
| 二、网络环境、服务器部分（基础配置） |  |  |  |  |
| 4.1 | 数据库服务器 | 参考附件二 | 1台 | 丁方提供 |
| 4.2 | 应用+文件服务器 | 参考附件二 | 1台 |  |

四、技术要求

4.1.部署及拓展要求

系统应支持本地部署、云上部署、支持专用设备应用部署，系统架构设计应支持后续功能拓展。

4.2.稳定性要求

系统应使用成熟、稳定的技术，所使用的编程技术、技术架构方面都应是主流、先进、实用的。具有完善的异常处理机制，确保各项功能正常、稳定运行。不允许出现单点故障。

4.3.系统性能要求

系统具有快速响应、交互性强，打开网页响应时间小于5秒。

4.4.操作性要求

系统可操作性强，界面友好，便于使用、维护和管理。

4.5.运行平台要求

系统软硬件平台应满足网络运行要求，与用户硬件、软件、网络环境完全兼容，运行平台先进、可扩展，易维护，运行平台需满足以下要求：

1、客户应用构架：B/S（浏览器/服务器）架构。

2、客户端浏览器：系统客户端支持 Windows10（64 位）操作系统，支持 Chrome以上（含）版本的 Web 浏览器。

3、服务端部署要求：服务端部署支持主流64位Linux系统及以上，64位Windows server2008及以上版本。

五、进度要求

至合同签订之日起，至2025年3月31日，完成项目的研发与上线试运行工作；至2025年5月31日，完成项目验收工作。

六、质量控制

1、项目开发与实施必须严格按照国家相关标准规范和质量管理要求开展工作。

2、为本项目制定关键质量控制见证点，丁方出具软件质量保证计划，使研究过程始终处于受控状态。

3、丁方应该按照甲方、丙方的档案管理要求，对开发及验收文档进行汇编和整理。

4、在软件的一年质保期内，丁方负责对软件出现的各类问题进行修复和处理，并提供相应的处理情况记录和说明。

七、文件提供

丁方根据技术规格书要求，编制下列报告，纸质和电子各一份。

1、《项目开发方案与计划》

2、《项目测试文档》

3、《项目验收报告》

八、项目知识产权要求

丁方所提供的服务和产品上的技术、知识和程序有关的任何构想、概念或其他的知识产权均属于甲方、乙方和丙方的专有财产，甲方、乙方和丙方应享有上述技术的唯一且专属的权利和所有权。丁方只在本项目范围内享有该技术及软件的使用权。甲方、乙方和丙方可以在客户化软件的基础上书写或开发衍生产品或其他产品。

未经甲方、乙方和丙方事先书面许可，丁方不得实施以下行为：将本项目所建系统向第四方提供、泄漏、销售、转租、转借、转让或提供分许可、转许可或以其他形式供他人利用。除为备份目的以外，不得制作、指使第四方制作或许可第四方制作该系统的复制品。

十、技术服务要求

10.1.售后服务

丁方需提供为期一年的免费售后服务，时间从项目验收之日起，免费服务期满后，四方再签定售后服务合同，售后服务明年按照合同金额的5%计算。

在质量保证期内，丁方需安排工程师提供“7*24小时远程服务”，出现问题后，及时通过远程技术支持下解决。在远程支持不能解决的情况下，安排技术人员在24小时内到达现场解决技术问题。

十一、分包

丁方应自主设计、开发本技术规格书所限定的系统，项目负责人及软件实施技术人员的名单和资格必须经过甲方、乙方和丙方确认，严禁分包和转包。

# 附件二：《云资源配置》

| 云平台服务器资源(大云) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 计算资源 | 系统盘 | 容量（G） | 数据盘 | 容量（G） | 操作系统 | 数量 |
| 计算资源 | 1 | 通用型 | 4核8G | 性能优化型 | 40 | 性能优化型 | 200 | centos7.6 | 1 |
|  | 2 | 通用型 | 16核32G | 性能优化型 | 80 | 性能优化型 | 500 | centos7.6 | 1 |
| 云网络 | 3 | 弹性公网IP | 5M |  |  |  |  |  | 1 |
| 云安全 | 1 | 抗DDOS |  |  | 租户安全：流量清洗（5G） |  |  |  | 1 |
|  | 2 | 云监控 |  |  | 租户安全：安全监控 |  |  |  | 1 |
|  | 2 | 云硬盘备份 |  |  | 1T 备份资源包 |  |  |  | 1000 |
|  | 3 | 主机安全（高级版） |  |  | 提供防勒索、漏洞检测、防病毒、防暴力破解、合规基线检查、云平台配置检测等多种安全检测能力 |  |  |  | 2 |